|  |
| --- |
| Registros de defeitos durante a execução de verificação |

Exemplo: Venda de Ingressos para Shows Online

**Data da Verificação:** 20/10/2023

**Membros da Equipe Envolvidos na Verificação:**

* Nome do Revisor 1
* Nome do Revisor 2
* Nome do Desenvolvedor 1
* Nome do Desenvolvedor 2

**Defeito 1:**

**Descrição:** Falha na validação de entrada no módulo de autenticação

**Passos de Reprodução:**

* Acesse a página de login.
* Insira um nome de usuário inválido.
* Insira uma senha válida.
* Tente fazer login.

**Severidade:** Crítico

**Origem:** Código

**Ação tomada:** Atribuído ao Desenvolvedor 1 para correção imediata

**Defeito 2:**

**Descrição:** Botão de envio de formulário não está respondendo em dispositivos móveis.

**Passos de Reprodução:**

* Abra o aplicativo em um dispositivo móvel.
* Preencha o formulário.
* Tente enviar o formulário.

**Severidade:** Sério

**Origem:** Projeto (Design)

**Ação tomada:** Adicionado ao backlog para correção na próxima iteração.

**Defeito 3:**

**Descrição:** Erro de cálculo na função de processamento de pagamento.

**Passos de Reprodução:**

* Adicione itens ao carrinho de compras.
* Prossiga para o checkout.
* Insira informações de pagamento válidas.
* Confirme a compra.

**Severidade:** Moderado

**Origem:** Código

**Ação Tomada:** Corrigido pelo Desenvolvedor 2 e enviado para nova verificação

**Defeito 4:**

**Descrição:** Mensagens de erro pouco claras durante a validação de formulários.

**Passos de Reprodução:**

* Preencha um formulário com dados inválidos.
* Envie o formulário.

**Severidade:** Moderado

**Origem:** Testes

**Ação Tomada:** Corrigido pelo Desenvolvedor 1 e pronto para nova verificação

**Defeito 5:**

**Descrição:** Atraso significativo na resposta do servidor ao solicitar informações do banco de dados.

**Passos de Reprodução:**

* Acesse a página de consulta de informações.
* Insira parâmetros de pesquisa.
* Envie a solicitação.

**Severidade:** Sério

**Origem:** Projeto (Design)

**Ação Tomada:** Adicionado ao backlog para investigação de desempenho

**Observações Adicionais:**

* Verificação realizada conforme planejado.
* Reunião de equipe foi agendada para a data: 21/10/2023 para discutir os defeitos e as correções